Smlouvu o dílo

„Oprava obkladu - kuchyně Motorestu U Lípy v Třebihošti“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném zněni mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

1. OBJEDNAVATEL

Obchodní firma:	Obec Třebihošť
IČ:			00278378
DIČ:			CZ00278378
Sídlo:			Třebihošť 106, 544 01 Dvůr Králové n. L.
Zastoupený:		Ing. Iva Gracíková

2. ZHOTOVITEL

Obchodní firma:	doplní uchazeč                     
IČ:			doplní uchazeč
DIČ:			doplní uchazeč
Sídlo:			doplní uchazeč
Zastoupený:		doplní uchazeč

I.

Předmět smlouvy

- Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést opravu obkladu – kuchyně Motorestu U Lípy v Třebihošti za sjednanou cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Předmětem smlouvy (v textu označovaného též pojmy „předmět díla" či „dílo") tvoří stavební práce a dodávky dle výzvy a cenové nabídky zhotovitele, které jsou přílohou této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům objednatele.

- Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončeni a předáni předmětu smlouvy, k jeho úspěšnému užíváni a uvedení do řádného provozu, a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou.

- Zhotovitel se plně obeznámil se situací v motorestu, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

- Zhotovitel provede dílo odbornými kvalifikovanými zaměstnanci.  Veškeré důsledky vzniklé nesplněním výše uvedených povinností jdou k tíži zhotovitele.

- Místem plněni díla je Motorest U Lípy v Třebihošti, č.p. 49.

- V případě nerealizace některých prací z nabídkového rozpočtu nebudou tyto práce fakturovány.

III.

Doba splnění

- Termín zahájení prací:  1.9.2019

- Termín dokončení a předání díla zhotovitelem: 30.9.2019

- Zhotovitel je oprávněn přerušit práce pouze na příkaz objednatele nebo v případě vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají  okolnosti, které  vznikly  po uzavření  této  smlouvy  v důsledku  stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí  mimořádné povahy, majících  bezprostřední vliv na plnění díla.

IV.

Odměna za dílo, platební podmínky

- Odměna za dílo dle čl. 2 se sjednává jako cena maximální bez DPH, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením prací, dodávek a služeb včetně odvozu a řádné likvidace odpadů a to ve výši: doplní uchazeč     Kč (slovy: doplní uchazeč)

- Nad rámec dohodnuté odměny za dílo se zhotovitel zavazuje provést po dohodě s objednatelem i případné požadované vícepráce a změny. Zrněny v rozpočtu a rozsahu realizovaných prací podléhají písemnému schválení obou smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny bude objednatelem provedena následovně: nebude poskytnuta záloha. Po dokončení převzetí prací bude vystavena konečná faktura. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i vícepráce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny a smluvně zabezpečeny dle smlouvy o dílo - dodatkem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl zhotovitel mimo smluvní objem nebo o své újmě odchylné od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná a tyto budou smluvně zabezpečeny. Pak se k samostatnému soupisu těchto prací přikládá i uzavřený dodatek smlouvy o dílo.

- Splatnost daňového dokladu je 25 dnů ode dne jeho doručení na doručovací adresu objednatele.

V.

Staveniště

- Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost a za dodržování předpisů o ochraně životního prostředí. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

- Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací, má přistup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

VI.

Předání díla

- Splněním díla se rozumí úplné provedeni díla, podepsání konečného předávacího protokolu a předání a převzetí díla včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků.

VII.

Odpovědnost zhotovitele za vady díla

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti specifikované touto smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Tato záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla ze strany objednatele a končí uplynutím 60ti měsíců ode dne předání převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

- V případě, kdy po předáni a převzetí zjistí objednatel vady  díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou  formou.  V  reklamaci  objednatel  vady  popíše,  popřípadě  uvede jak  se  projevují.

- Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

  - v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady.

  - v případě, že zhotovitel vadu neuzná a objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací.

  - v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladu dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvní účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupeni musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.

- Zhotovitel odpovídá objednateli za vady ve smyslu § 2615 občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.

VIII.

Sankce, smluvní pokuty

- Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši 500,- Kč a to za každý den prodlení.

- Pro případ, že dílo nebude z viny zhotovitele dodáno vůbec v dohodnutém termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 1% z ceny díla za každý započatý týden prodlení. Maximálně však do 10% celkové ceny díla. Uplatněním či zaplacením této pokuty není dotčen nárok objednatele na uplatnění dalších pokut sjednaných touto smlouvou za jednotlivá či dílčí porušení dalších povinnosti zhotovitele z této smlouvy vyplývajících.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury - daňového dokladů nebo její části je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad díla je oprávněn objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výš i 200,- Kč za každou reklamační vadu a den prodlení s odstraněním.

- Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušeni závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanoveni smlouvy.

- Nárok na náhradu vzniklé škody není zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy dotčen.

IX.

Postup a organizace prací

- Určenými zástupci na stavbě jsou:

  - Za objednavatele: Ing. Iva Gracíková

  - Za zhotovitele: doplní uchazeč

- Zhotovitel může pověřit provedením části stavby jinou osobu (poddodavatele), ale pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je odpovědný objednateli i v takovém případě ve stejném rozsahu, jakoby dílo zhotovoval sám.

- V případě, že zhotovitel nezahájil, přeruší nebo zastaví bezdůvodně práce na díle, neplní termíny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání díla ve smyslu předmětu této smlouvy nebo pokud budou práce prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo její části jiné organizaci. V případě takového selhání je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené do 30 dnů po předložení příslušné faktury.

X.

Odstoupení od smlouvy

- Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy jednou ze stran. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje zejména provádění díla v rozporu s ustanoveními smlouvy, nebo jiných závazných dokumentů či předpisů.

- V případě odstoupení ze strany objednatele má objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména: nákladů, které vzniknou v souvislosti s reorganizací smlouvy, a nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných obchodních společností.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo na jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs bude zamítnut pro nedostatek majetku.

XI.

Ostatní ujednání

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

- Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V …………………. dne …					     V ……………… dne ………..

__________________                                          	           __________________

objednatel 					           zhotovitel